广东省西江流域管理局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

根据《关于印发〈广东省西江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤水人事〔2022〕4号），我局主要职责是：

1.承担西江流域全面推行河长制的具体事务性工作；

2.承担西江流域综合规划和流域水资源保护、治涝、供水等与水利有关的专业规划编制并组织实施；

3.组织西江流域相关科研项目研究；

4.承担制订西江流域水量分配方案、流域年度水量调度计划、流域内跨地级以上市及流域外调水的水量分配方案并组织实施；

5.协调流域、区域和行业之间的水事关系；

6.参与核定西江干流及其三角洲河道和其他河道水域的纳污能力，对水功能区的水质状况进行监测；

7.承担对西江流域水资源、防洪、水土保持、河道（含采砂）等有关法律法规的执行情况实施日常巡查；

8.具体承担珠江河口整治和流域内岸线及滩涂综合开发利用项目建设和管理；

9.负责珠三角水资源配置工程水资源管理对接工作；

10.受省生态环境厅委托开展流域生态环境监管相关事务性工作；

11.受省应急管理厅委托开展流域内行政区域的防汛防旱防风相关工作巡查、建设流域防洪监测及预警响应机制等具体工作；

12.承担省水利厅交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

（1）强化流域水资源管理保护。

（2）强化流域水旱灾害防御。

（3）确保高岭拦河闸运行管理平稳有序。

（4）做好省西江流域水域岸线保护与利用规划工作。

（5）统筹推进流域河湖管理保护，强化流域河湖管理监管。

（6）扎实做好流域水资源费管理和流域涉水事项监管。

（7）推进党建与业务工作融合，增强干部队伍建设。

（8）抓紧抓好局基地规划建设。

（9）创新推动西江流域智慧指挥工作平台。

2.年度重点工作。

（1）全速推进环北部湾广东水资源配置工程。

（2）统筹推进珠中江供水一体化工程前期工作。

（3）统筹推动鉴江干流治理工程前期工作。

- 部门整体支出绩效目标

目标一：强化流域水资源管理保护。

建立健全西江流域水量应急调度应对工作机制；开展鉴江流域年度水资源分配计划的相关工作，进一步提高鉴江流域调度管理水平；加强西江流域和鉴江流域水质监测工作；强化水资源监管。

目标二：强化流域水旱灾害防御。

进一步完善我局水旱灾害防御工作体系，促进我局水旱灾害防御工作的规范化、制度化建设；建设流域防洪抗旱监测及预警响应机制相关具体工作，编制《西江流域超标准洪水防御预案》《鉴江流域超标准洪水防御预案》；及时对河道管理范围的审批事项的施工进行督查，确保监管率达到100%；充分发挥已建的横门-洪奇门调整汇流工程、鹤洲北应急防护工程效用，防范口门区水旱灾害；降低局基地受雷暴、台风及风暴潮侵袭损害，保障局正常办公运转；确保厅交办各项安全生产暗访、检查、评价等工作顺利实施，确保安全生产形势持续稳定向好。

目标三：确保高岭拦河闸运行管理平稳有序。

确保工程安全、行洪安全、调度安全；确保吴川、化州两市10.02万亩农田灌溉用水和55万城市生活用水得到满足，服务好地方经济社会发展；确保工程两岸交通顺畅；确保工程管理范围内无明显淤积物；确保工程管理区无明显安全隐患；确保工程设备设施均处于较好状态，做好维护。

目标四：做好省西江流域水域岸线保护与利用规划工作。

确定流域片岸线管控线及划定岸线功能区，建立科学合理的保护和利用河湖水域岸线机制。

目标五：统筹推进流域河湖管理保护，强化流域河湖管理监管。

进一步保护省西江流域及鉴江流域河湖的健康生命，推动流域内各地市河长制湖长制工作进展；按时完成国家、省布置的各项专项行动，促进跨界河湖水面漂浮物清理问题基本得到解决。构建具有岭南特色平安绿色生态水网，基本实现与社会主义现代化相匹配的现代水治理体系，努力实现河湖永续利用，为实现美丽广东奠定基础；及时掌握流域的重大工程建设、河口资源开发利用情况及各项研究、规划的发展动态，为流域决策和管理提供技术支撑和交流平台；及时掌握和了解国内外最新的水利水电管理、新技术开发研究进展，积极参与广东水利事业的发展，共同推进广东从水利大省向水利强省的实现。

目标六：扎实做好流域水资源费管理和流域涉水事项监管。

本年度对流域有关水法律法规执行情况进行巡查，保障河道、防洪、供水、水土生态安全和人民群众财产安全；开展取水户现场检查、召开取水户水资源费征收工作会议；保障水资源费征收到账，减少或避免不缴、少缴、欠缴、漏缴等现象；保障我局各项工作依法开展、依法履职；开展水法律法规宣传，提高群众知晓率、参与率。

目标七：推进党建与业务工作融合，增强干部队伍建设。

深入学习贯彻新时代党的建设总要求，努力把各级党组织锻造的更加坚强有力；更好的激发干部队伍干事创业，为水利治理体系和治理能力现代化做出贡献；加强党建与业务融合，加强宣传力度，围绕水利治理体系和治理能力现代化开展各项工作。

目标八：抓紧抓好局基地规划建设。

确保局基地正常运转，提升干部职工创业干事积极性，提升其幸福指数，推动局中心工作顺利开展。

目标九：创新推动西江流域智慧指挥工作平台。

保障网络的正常运行，确保稳定不间断服务，保证各业务系统数据的完整安全，确保网站和办公信息平台可靠运行。

- 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2021年度，我局决算支出10402.01万元。其中：基本支出决算1472.28万元，比上年增加93.36万元，增长率为6.77%，主要原因是根据履职需要，在2021年公开招录公务员4名，人员工资及办公经费等相应给予补充保障；项目支出决算8929.73万元，比上年减少825.26万元，减少率为8.46%，主要原因是减少了广东省西江干流治理工程前期工作经费1000万元、广东省河道水域岸线保护与利用规划项目728.85万元、2020年全面推行河长制湖长制省级河长巡河资金300万元、2020年中央农业生产和水利救灾资金90万元、最严格水资源管理制度考核激励资金80万元、鹤洲北基地防护应急工程55.04万元，增加了鉴江干流治理工程项目650万元、珠中江供水一体化工程项目650万元、省西江流域水资源分配方案编制工作经费100万元、2021年省级水利应急度汛资金35万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局历来重视预算绩效管理，在编制部门预算时，按照工作职能结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务和重点工作任务，预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门总目标来开展预算管理活动，在预算批复后对照目标内容认真履职尽责，较好的完成了职责范围内的各项工作和上级部门下达的各项任务，达到了“保西江流域、鉴江流域一片安澜”的总体目标，自评分数为95.45分。

（二）履职效能分析

1.部门整体绩效目标完成情况

（1）强化流域水资源管理保护。

①西江干流应急水量调度预案（广东段）编制工作方案。

组织编制了《广东省西江干流（界首-磨刀门段）应急水量调度预案》，于2021年12月15日通过专家审查验收，并于2022年2月22日上报省厅审批。预案有效提高了流域干旱、咸潮、水污染突发事件等供水突发事件应急处置能力，减轻应急不利形势下对沿线区域供水安全的影响。

②广东省鉴江流域2021年冬-2022年春枯水期水量调度。

顺利完成广东省鉴江流域2021年冬-2022年春枯水期水量调度工作，编制了调度方案，召开会商会议2次，开展了3次枯水期水量调度巡查工作，发布了6期《广东省鉴江流域枯水期水量调度情况通报》，及时向省厅和相关部门通报了调度期内的水量调度情况、水质状况、主要取水户取水情况以及调度效果分析及建议等信息，成功应对了流域持续性旱情，保证了茂湛地区社会和经济发展的正常用水。

③西江、鉴江流域水质监测评价及水资源动态编制。

建立了流域水资源动态通报机制，开展流域水资源水质水量动态监测和评价，及时并充分掌握西江、鉴江流域水资源状况。2021年每季度一期，共完成4期《广东省西江流域水资源动态》、4期《广东省鉴江流域水资源动态》编制。定期总结分析我省西江、鉴江流域23个主要水文雨量站点降水量、9个主要水文站点径流量、26个重要水源地大中型水库蓄水量动态、60个主要取水工程取水动态、155个水质监测断面水资源质量状况和流域内重要水事。统计范围共涉及8个地市，总面积约27570km²。

- ④西江流域水资源分配方案编制。

- 按照《广东省水利厅关于印发广东省江河流域水量分配工作方案的通知》等有关工作部署，我局通过公开招标遴选广州丰泽源水利科技有限公司承担广东省西江流域水资源分配方案编制工作并于2020年9月签订《广东省西江流域水资源分配方案编制技术咨询合同》，我局组织编制完成《广东省西江流域水资源分配方案》，征求相关单位的意见后，已于2020年9月27日上报省水利厅审批。省水利厅组织审查后，已于2020年12月31日印发《广东省西江流域水量分配方案》（以下简称《分配方案》）。

- 《分配方案》涉及流域全长197千米，流域面积17926平方千米，分水范围涉及云浮、肇庆、茂名和清远4个地市。《分配方案》合理分解西江省际分水方案中广东省科分配水量31.02亿立方米至各行政单元，满足我省最严格水资源管理对西江分水工作要求。以水资源配置为基础，制定广东省西江流域10个主要控制断面最小下泄水量控制指标，完善了西江流域水资源分配保障措施。

- 《分配方案》为落实最严格水资源管理制度，加强西江流域水资源统一管理和调度，规范用水秩序，确保供水安全和水生态安全，促进西江流域及相关地区经济社会可持续发展提供了支撑。

- 强化流域水旱灾害防御。

### ①流域监督检查。

根据厅工作安排，完成152宗省管河道涉河项目事中事后监管，电话检查152次、书面检查77次、实地检查17宗，参加竣工验收2次，编写审查防洪评价报告19份，编制印发《广东省西江流域管理局流域督查实施细则》。汛前完成并分发《广东省西江流域管理局水旱灾害防御手册》。4月会同肇庆水务局、水文分局及部分平台公司合作开发肇庆市山洪预警模块；7月会同省水电设计院上线西江干流洪水演进模块；组建督导组会同珠委工作组督导湛江、茂名、阳江防御台风查帕卡工作；11月会同茂名水文分局、贵州东方合作建设茂名中小流域洪水快速预警预报系统；每日不间断报送《2021年西江流域管理局范围内主要旱情水量调度信息表》共计169份；每旬不间断报送《2021年防旱抗旱工作简报》共计35份。

②安全生产、应急管理等工作。

始终将安全生产放在首位，按计划完成年初安全生产工作方案内容、安全生产月各项工作、3次安全生产演练、4次安全生产大检查，全年未发生安全生产事故。每月填报安全专项整治“三年行动”工作任务进展情况月报表、水利安全生产信息系统。制定局基地和高岭拦河闸工程安全生产计划，加强人员安全培训，突出抓好安全生产月各项工作。

- 确保高岭拦河闸运行管理平稳有序。

- ①保障人员经费和物业管理运行。

- 2021年拦河闸累计泄闸流量193902.76万m³；管理人员及检修人员经费137.16万元，运行值班人员经费67.44万元，高岭拦河闸严格遵循《运行调度原则》与《控制运用计划》，满足水闸基本运行要求。安保人员经费43.2万元；物业管理人员经费24万元；保养办公消耗品及车辆使用经费4.7万元；水电通讯费用9.2元。

- ②防汛及安全生产，设备维修管养和闸前清漂。

按要求储备救生衣20件、救生圈4个、灭火器40套、救生艇1条、户外消防栓10个、防汛物料池砂石等；每年进行一次全面的设备设施维护保养以及检修，漂浮物堵塞水轮泵进水口时使用清污机对堵塞口进行清理；每月多次进行设备设施安全检查，组织开展拦河闸安全生产演练，确保拦河闸安全生产形势总体稳定向好。

- 做好省西江流域水域岸线保护与利用规划工作。

- 按照厅工作安排，我局牵头开展省主要河道水域岸线保护与利用规划项目，水下地形测量成果初步验收，完成了《广东省河道地形测量》、《西江干流及西北江三角洲河道水域岸线保护与利用规划报告》（评审稿）、《鉴江干流主要河道水域岸线保护与利用规划报告》（评审稿）、《广东省主要河道水域岸线保护与利用规划总报告》（评审稿）等有关成果提交，为流域河湖岸线管理保护提供基础保障。

- 统筹推进流域河湖管理保护，强化流域河湖管理监管。

- ①制定流域河长办工作计划，加强河长制能力建设。

做好西江、鉴江流域省级河长参谋助手，积极协助完成省领导西江、鉴江巡河。以建立流域河长制为契机，召开流域河长办会议，制定年度工作计划，扎实推进各项工作。统筹协调解决珠海、中山、江门等市10余宗跨界河湖“老大难”问题，通过建设400平米万里碧道展示馆，搭建共享平台等措施，进一步提高流域河湖长制工作水平。流域内江门、珠海、佛山、云浮四个地级市2021年河湖长制工作考核优秀，占全省优秀地市的七分之四，流域河湖管理获得上级充分肯定。

②开展重点河段、敏感水域现场巡查，加强行业监管强度。

结合扫黑除恶斗争、打击河道非法采砂等工作，不定期对重点河段、敏感水域现场巡查，有效推进属地监管执法责任的落实，有效维护流域水事秩序，有力保障河道安全、生态安全和人民群众生命财产安全。采取电话询查、书面检查和现场检查等多种方式对省厅批复全省一半以上的152宗涉河项目进行事中事后监管。对流域珠海、中山等8市“四乱”问题开展回头看，现场核查“四乱”问题339宗，发现问题45宗，及时要求各地市进行复核整改，进一步提升行业监管力度。对跨省、市交接断面，28个全国重要饮用水水源地，近160个水功能区开展督查和动态监测，及时充分掌握流域水资源状况。

- 扎实做好流域水资源费管理和流域涉水事项监管。

- ①水事巡查。

- 对流域内水资源、防洪、水土保持和河道（含采砂）等法律法规的执行情况进行巡查，巡查共出动车辆92车次、船艇9船次、人员250余人次，检查水事现场约130个，检查河道岸线总长度超3800公里，巡查里程超10000公里。对流域水法律法规执行情况基本覆盖巡查，保障河道、防洪、供水、水土生态安全、人民群众财产安全。

- ②代征收流域内珠江委和省厅发证取水户水资源费。

- 2021年代征到账水资源费10.37亿元，创历史新高，同比增长15.9%。其中，征收超计划累进加价水资源费699万元，征收取水许可至发证前水资源费5700万元，征收历史遗留水资源费1.15亿元。保障水资源费征收到账，减少或避免不缴、少缴、欠缴、漏缴等现象，保障水资源费能依法征收。

- ③水法规宣传。

- 联合江门市水利局在西江干流开展扫黑除恶专项斗争宣传活动(安装宣传牌30个、大型灯光宣传广告牌1个和挂宣传横幅80条等)，为提高水利地位、扩大水利影响、开创水利工作新局面起到了积极的推动作用。

- 推进党建与业务工作融合，增强干部队伍建设。

①履行基层党组织建设任务，加强党建规范化建设。

- 从组织架构上及时对党支部进行了改建，从3个党支部改选为6个党支部，组织全体党员深入省委“为民办实事”项目之一的环北部湾广东水资源配置工程现场学习，开展20多次党史学习教育，树牢党员党性原则。据统计，全年业务部门党员干部出差天数在130天左右，每名干部在工作一线中率先垂范，舍小家顾大家，发挥先锋模范作用。通过加强基层党组织建设，切实增强党支部的战斗堡垒作用，发挥党员先进性，通过党建的引领作用，推进西江水利事业的高质量发展。

②坚持融合创新，增强干部队伍建设。

局党委全面加强领导班子和干部队伍建设，创新推动党建与业务融合创新，局党委扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，深入推进党史学习教育，带领全体党员干部主动思考、自主谋划，把常态化工作思想转变成主动作为工作思路，全力推动我们全年的重点工作。我局坚持服务大局、分类分级、按需培训、改革创新、注重实效的原则，以规划目标和指标为导向，加强组织领导，健全保障体系，全面深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，开展党基本理论、党性教育、专业化能力和知识培训，广大干部的理想信念得到进一步强化，适应新时代解决新问题的能力进一步加强，局整体教育培训工作上升新台阶。

- 抓紧抓好局基地规划建设。

- ①局办公基地物业管理及维修。

开展保安、保洁、食堂、绿化养护等物业管理服务，使办公基地安全、清洁，正常运转。安装2套保安岗门禁，自动识别局公务车辆和职工车辆，提高信息化管理水平。对楼宇地板、门窗、停车棚、码头栏杆等多处开展修复，使局设施设备得到有效维护；新建停车棚，增加了16个车位，满足了局职工和外来办事人员的停车需要。

②2021年省级水利应急救灾项目（西江局防汛仓库和照明设备修缮）。

完成水利工程设施水毁修复（1处）、购置防汛抢险救灾物资，消除了安全隐患。根据计划方案，完成三防仓库屋顶渗漏处理、排水沟修复、仓库大门更换、便道硬化等内容，保障了防汛仓库的正常使用；完成局办公基地户外照明设备整体修复改造，安装各种灯具160组（套），确保了照明安全；为防御台风袭击损坏电动感应门和其他门窗，采购了一批门窗封堵加固材料供应急使用。及时进行了合同验收，验收合格率100%。

- 创新推动西江流域智慧指挥工作平台。

- 在厅智慧水利统一部署和水利先行先试工作思路要求下，坚持高位推动、科技引领和数字赋能，积极主动利用现代科技，从实用角度谋划传统业务模式变革，深入思考现代科技与各项流域监管业务的深度融合，构建空天地一体化监测体系，为流域智慧化建设、推进水利治理体系、治理能力现代化和推动新阶段水利高质量发展提供支撑和有力保障。平台建设理念荣获2021年中国水利信息化技术论坛一等奖，平台得到了流域各地市充分认同，正积极协调使用。

- 2.年度重点工作。

- （1）全速推进环北部湾广东水资源配置工程。

2021年广东省发展改革委以粤发改重点函〔2021〕373号下达2021年区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）投资计划（第一批），其中环北部湾广东水资源配置工程5000万元。专项资金评价年度的资金额度为5000万元。我局与中水珠江规划勘测设计有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司联合体签订《环北部湾广东水资源配置工程勘察设计合同》，并于2021年3月31日完成合同款5000万元的支付，主要用于可行性研究报告咨询稿编写及报审工作。

水利部水规总院于2021年12月14日出具可行性研究报告审查意见，并且工程可研报告于2022年3月1日通过水利部审查。工程可行性研究报告和各前置专题批文等材料于2022年4月25日正式上报国家发展改革委审批。相关专题推进情况：上报国家发展改革委审查的前置专题已全部完成，其余专题的编制与报批工作正在同步推进。其中“停建令”已发布，社会稳定风险分析、社会稳定风险评估、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、文物考古调查勘探、建设项目压覆重要矿产资源、用地预审和选址、航道通航条件影响评价、移民安置规划和环境影响评价专题共14项专题已完成。对照粤发改重点函〔2022〕673号绩效指标评分表，顺利完成绩效总体目标，较好地完成了表中所对应的各项指标。

- （2）统筹推进珠中江供水一体化工程前期工作。

- 2021年广东省发展改革委以粤发改重点函〔2021〕1597号下达2021年区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）投资计划（第二批），其中珠中江供水一体化工程650万元，本次绩效评价年度资金额度为650万元。省西江流域管理局通过公开招标遴选广东省水利电力勘测设计研究院有限公司承担珠中江供水一体化工程规划工作，于10月28日，签订《珠中江供水一体化工程规划技术咨询合同》，并完成合同首期款650万元的支付，主要用于该工程规划报告的编制。

2021年11月以来，我局组织开展了现场调研、座谈会以及向相关部门征求工程规划报告意见等一系列前期工作，并于2021年12月，完成《珠中江供水一体化工程规划报告（送审稿）》，工程规划报告编制等各项工作正在按计划有序推进。对照粤发改重点函〔2021〕1597号绩效指标目标表，圆满实现了绩效总体目标和表中所对应的各项指标。

- （3）统筹推动鉴江干流治理工程前期工作。

- 2021年广东省发展改革委以粤发改重点函〔2021〕1597号下达2021年区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）投资计划（第二批），其中鉴江干流治理工程650万元。专项资金评价年度的资金额度为650万元。2021年9月，我局启动鉴江干流治理工程公开招投标工作，10月28日，我局与广东省水利电力勘测设计研究院有限公司签订《鉴江干流治理工程可行性研究报告及相关专题编制合同》，并于2021年10月29日完成合同款650万元的支付，超前完成了年度绩效目标。

- 2021年11月以来，我局组织开展了现场调研、治理范围初选以及专题报告编制部署与推进等系列前期工作，并于2022年4月，向厅报请审查鉴江干流治理工程水面线专题报告，可行性研究报告编制等各项工作正在按计划有序推进。对照粤发改重点函〔2022〕673号绩效指标评分表，我局2021年度超前完成招投标工作，圆满实现了绩效总体目标和表中所对应的各项指标。

- （三）管理效率分析

1.预算编制情况。

- 按照上级部署和《关于做好2021年部门预算项目储备和入库申报工作的通知》（粤水财审函〔2020〕671号）文件要求，我局高度重视2021年预算编制工作，为适应新的预算编制要求，财审科于2020年6月启动预算编制各项准备工作，各部门也提前进行项目选择和入库资料的准备，通过召开局务会专题研讨部门预算项目入库工作，经过内部评审论证程序按轻重缓急原则确定了入库储备预算项目，所有入库项目必须先经过单位内部审核论证，择优据实上报。成立了项目入库预算评审小组，由局长任组长，各部门负责人为小组成员，为我局上报的每一个项目把关。首先，各部门根据工作需要，通过《项目支出申报表》详细列明所需开支经费并提供对应支撑材料，通过局内部OA签报流程由评审小组进行第一轮审核，初步确定预算编制内容；其次，通过预算编制推进会集体讨论，确定按照轻重缓急原则，结合近三年部门预算执行情况，对项目进行整合排序；最后，将录入预算编制系统的数据生成最终表格导出，再次通过局OA签报流程，由评审小组确定最终上报预算项目。

2.预算执行情况。

- 2021年我局总预算资金10419.6万元，完成预算资金10402.01万元，完成率为99.83%，排在水利厅机关及直属直管单位中的第二名，取得了较好的成绩。部门预算未完成资金主要为项目支出，因部分合同不达到支付条件，需结转下年使用。

- 基本支出年初批复预算1164.99万元，年中追加人员经费308.42万元（分别是：2020年绩效考核有关经费283.65万元、离退休人员慰问金24.77万元），年度基本支出总预算为1473.41万元，本年度完成预算1472.28万元，完成率为99.92%，主要原因：绩效考核按照实际在岗人员的职级发放，支付比例为99.6%，存在结余1.13万元。

- 项目支出年初批复预算7586.26万元，年中追加预算1335万元（分别是：珠中江供水一体化工程项目650万、鉴江干流治理工程项目650万元、2021年省级水利应急度汛资金35万元），上年结转资金达24.92万元，合计总预算8946.18万元，完成预算8929.73万元，完成率为99.82%，主要原因：部分合同需下年度执行完毕。

- 3.信息公开情况。

- 我局按照上级部署和文件要求，按时按质完成单位2020年部门决算和2021年部门预算的编制工作，项目绩效信息作为重要内容一并填报，在通过上级主管部门审核后，已将相关内容在厅门户网站进行信息公开。

- 4.绩效管理情况。

我局认真贯彻“花钱必问效”的财政绩效理念，在编制年度部门预算时，严格按照三定方案中的履职范围和上级安排的阶段性工作制定绩效目标，着重强调“钱要用在刀刃上”，要干实事，要出效果。在预算批复后对照目标内容认真履职尽责，制定年初工作计划，注重台账管理，用可量化的数据支撑绩效目标的完成。总体来看，各项工作完成良好，达到了年初既定目标。

- 5.采购管理情况。

- 我局所有政府采购事项执行广东省政府采购管理规定，对照年度采购品目及采购限额的变更内容，及时修订完善局政府采购管理办法。涉及的非政府采购事项，从源头把关，辅之中介服务超市、网上超市等采购途径，从严控制，做到“应采尽采”。政府采购事项、采购意向均按照公开要求和时限进行，公开率达100%，2021年未收到采购违法违规行为的投诉。在合同的备案环节，均按照采购管理办法要求，自合同签订2个工作日在“广东政府采购网”备案公开。同时，积极响应国家号召，按照《政府采购促进中小企业管理办法》的文件要求，为中小企业预留采购份额，中小微企业采购份额达470.24万元。

- 6.资产管理情况。

- 我局按照新修订的《广东省西江流域管理局固定资产管理办法（2020年修订）》开展资产管理工作，从内部控制角度出发，严格执行“账实分离”原则，分清职责，优化程序，落实责任。

- 首先，强化资产监管。各部门申购固定资产须符合《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》，局资产管理领导小组根据现有资产存量和资产使用状态确定新增数量。对没有配置标准依据的资产，从工作需要出发，从严控制、合理配备，杜绝重复采购。其次，进行资产盘点。每年开展固定资产盘点工作，对资产卡片内容发生变动的资产进行信息更新，做到“账实相符”，对达到使用年限且无法继续使用的固定资产进行报废处置。

- 7.运行成本情况。

- 我局严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，从严从实控制各项成本费用开支，重视项目入库前的调研环节，确保费用支出标准合理、精准。

- 其中经济成本控制如下：

- 能耗支出36.16元/平方米，在省直单位中排名约中间。

- 物业管理费280.5元/平方米，在省直单位中排名约后20。

- 行政支出0.51万元/人，在省直单位中排名约前20。

- 业务活动支出0.57万元/人，在省直单位中排名约中间。

- 外勤支出5.69万元/人，在省直单位中排名约后20。

- 公用经费支出16.03万元/人，在省直单位中排名约后20。

- 经核实，认可系统对单位能耗支出、人均行政支出、人均业务活动支出、人均外勤支出、人均公用经费支出的评分。单位物业管理费根据对比标准应属于C<280.5<D范围，计算后应得0.05分，故“运行成本控制效果”指标自评分为1.9分。

- 以上经济成本数值可以看出，我局2021年在物业管理费支出、外勤支出和公用经费支出分值较低，原因一是我局位置偏远，距离市中心32公里车程，驻地为斗门鹤洲北围垦区，市政建设配套设施不完善，需由我局自行承担。基地建设用地面积为84858㎡，总建筑面积为3000多㎡，物业管理面积大，费用高；二是由我局承担国家级重点项目——环北部湾广东水资源配置工程的前期工作，为解决人手少任务重工作面广的窘境，经省厅协调，从兄弟单位抽调人员到项目组工作，因此本年度差旅费、公务出行交通费、车辆使用费等行政办公经费用增加较多。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

我局在部门整体支出绩效管理工作中存在的主要问题是绩效指标的选取不够准确，没有透彻理解指标定义和指标值，与绩效目标的完成情况匹配度不高。

针对上述问题，我局将在编制下年度预算时组织专题培训，将该项工作压实到具体经办人员，提高其对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定预算绩效目标和评价目标，确保绩效指标选择能真正反映水利工作的实际履职情况，避免指标选取流于形式。

- 其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

通过对预算绩效管理工作的持续宣讲，局各部门已认识到绩效工作的重要性，逐渐提高了“花钱必问效”的思想意识，上年度绩效自评存在的绩效目标设定不够科学的问题得到极大改善。本年度各部门从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行思考，使设定的绩效目标后期可执行、可量化，完成情况良好。