附件1

广东省中央农业生产和水利救灾资金专项

转移支付2022年度绩效自评报告

按照《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我省组织市、县（市、区）水行政主管部门和有关单位开展绩效自评工作。经对各单位报送的绩效自评材料进行审核、汇总，形成本报告，具体情况如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达农业生产和水利救灾补助资金专项转移支付预算和绩效目标情况

2022年，我省气象水文年景极为特殊，大旱大涝历史罕见，汛前东江、韩江流域及粤东地区60年来最严重旱情持续发展，汛期西江、北江、韩江发生8次编号洪水，北江流域出现1915年以来最大洪水。财政部、水利部高度重视我省水旱灾害防御工作，2022年累计下达我省中央水利救灾资金两批共7770万元，支持我省水利应急救灾工作。我省上报备案该专项转移支付绩效目标共53处。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

我省在实施过程中绩效目标为：排查消除防洪安全隐患约束性任务1处，水利工程水毁修复约束性任务44处，水文测报设施设备修复约束性任务6套，防汛抢险物资调拨约束性任务1次，防汛抢险技术指导约束性任务1次。各地、各有关单位及时开展水利工程设施水毁修复相关工作，恢复工程防洪功能，最大限度降低人民财产损失。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金投入情况分析。

2022年中央农业生产和水利救灾资金7770万元，根据《农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2022〕79号）和《广东省水利应急救灾资金管理办法》（粤财农〔2021〕181号）规定，省财政厅、省水利厅依据受灾地市的水利工程设施直接经济损失和地方救灾资金投入情况作为资金分配的重要因素，结合上一年度各地资金执行情况挂钩奖惩，测算分配资金，并通过省财政厅下达给各市，由市统筹安排给有关区（县）。

2022年6月15日、8月18日，省财政厅分别以粤财农〔2022〕85号文、粤财农〔2022〕131号文，将中央农业生产和水利救灾资金分解到有关市财政局及资金使用单位。其中：广州市80万元、汕头市239万元、韶关市1823万元、河源市420万元、梅州市124万元、惠州市348万元、阳江市331万元、湛江市415万元、茂名市938万元、肇庆市800万元、清远市1244万元、揭阳市68万元，省水文局清远水文分局225万元、省水文局韶关水文分局205万元、省水文局茂名水文分局85万元、省水文局肇庆水文分局70万元、省水文局惠州水文分局50万元、省水文局梅州水文分局45万元、省北江流域管理局80万元、省水利水电科学研究院80万元、省防汛保障与农村水利中心100万元。

全省各级水行政主管部门积极筹措资金。省水利厅主动对接省财政厅申请下达省级水利应急补助资金共计5000万元；市、县水行政主管部门主动向当地政府报告，积极争取有关部门支持，加大水毁修复投入力度，同时统筹水利基建资金、财政资金、专项建设基金和各类优惠贷款约1.21亿元，努力拓宽水毁修复资金渠道，为及时修复水毁工程设施提供了有力保障。

2. 项目资金执行情况分析。

为加快推进水毁修复工作，我省采取“线上线下”监督方式，强化水利救灾资金的执行管理。截至2023年4月下旬，下达的中央水利救灾资金7770万元，已执行7013.88万元，执行率为90.3%。

（二）项目资金管理情况分析

在资金使用和管理过程中，我省严格按照《农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2022〕79号）和《广东省水利应急救灾资金管理办法》（粤财农〔2021〕181号）等规定，加强和规范资金使用管理，确保资金专款专用，分解下达资金时同步下达绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，切实提高资金使用效益，资金严格按国库集中支付管理或财政支农资金报账制规定进行拨付，未发现超范围、超标准的支出，以及违法违规行为。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022年中央农业生产和水利救灾资金7770万元，省水利厅积极向省财政厅报送资金分配方案，将资金尽快下达到受灾地区和有关单位，截至目前，相关工作任务、绩效目标已基本完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。目前已完成排查消除防洪安全隐患1处，水利工程水毁修复44处，水文测报设施设备修复6套，防汛抢险物资调拨1次，防汛抢险技术指导1次等约束性任务。

（2）质量指标。项目已验收256处（套、次）。

（3）时效指标。2022年中央农业生产和水利救灾资金实施项目总体进展良好，中央水利救灾资金7770万元下达省级6个月预算已执行6513.25万元，执行率为83.83%，达到下达省级6个月预算执行率不低于80%的目标。

2. 效益指标完成情况分析。

中央农业生产和水利救灾资金的实施进一步完善了防汛抗旱减灾体系，提升了防汛抢险和减灾救灾能力，有效支撑了水旱灾害防御工作，为我省人民群众生命财产安全提供有力保障，最大程度减少人员伤亡和财产损失，该资金达到预期目的，经济效益和社会效益显著。

（1）经济效益。受灾市县的水毁水利工程得到进一步修复和加固。通过实施水毁水利工程修复，恢复水利工程的防洪功能，发挥工程的正常效益，有效提高水利工程的抗灾能力，满足安全度汛要求，减少人民群众生命和财产损失，促进区域经济社会发展。

（2）社会效益。防汛通讯设施进一步完善，水旱灾害防御能力显著提升，确保水利工程安全运行，保障流域内人民群众生活平稳。

（3）生态效益。修复后水利设施达到预期功能，促进地区生态和谐发展。

（4）可持续影响。修复后水利工程、通讯设施满足安全度汛要求，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

3. 满意度指标完成情况分析。

### 经调查资金使用单位对中央农业生产和水利救灾资金的上级主管部门满意度和运行管理单位和服务群众满意度显示，满意度均达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### 按照有关通知文件要求，2022年度我省在中央水利救灾资金执行过程中，从数量指标、质量指标、时效指标等方面均按照既定目标执行，总体达到年度预定目标，未出现偏离绩效目标情况。

### 下一步我省将继续督促有关市、县加快推进项目收尾工作，对已完工的项目，尽快落实资金的拨付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省将根据财政部、水利部的工作部署，按要求公开本次绩效目标自评结果，并视情况将绩效目标自评结果作为以后年度资金安排、分配的参考依据。

五、附件

中央对地方转移支付绩效自评表（农业生产和水利救灾资金）。