广东省禁止开垦陡坡地范围划定

工作方案

广东省水利厅

2025年1月

目  录

一、 工作背景	1

二、 划分原则	3

三、 时间安排	4

四、 工作任务	5

五、 划定程序	6

（一） 技术培训	6

（二） 划定禁止开垦陡坡地范围	7

（三） 征求相关部门意见	7

（四） 市水利（务）局汇总划定成果并组织专家审核	7

（五） 开展技术复核	8

（六） 划定成果公告	8

六、 划分方法	8

七、 划定成果要求	14

八、 成果公告要求	15

九、划定成果及附件	16

（一）划定成果	16

（二）附件及附表	16

# 一、工作背景

- 禁止开垦陡坡地范围是指在法律法规规定的禁止开垦坡度以上且位于耕地保护红线外的土地。《中华人民共和国水土保持法》第二十条明确，禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，采取水土保持措施，防止造成水土流失。省、自治区、直辖市根据本行政区域的实际情况，可以规定小于二十五度的禁止开垦坡度。禁止开垦的陡坡地的范围由当地县级人民政府划定并公告。

- 禁止开垦陡坡地范围划定是水土保持法提出的重要预防水土流失措施，《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强新时代水土保持工作的意见〉的通知》（中办发〔2022〕68号）以及《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于加强新时代水土保持工作的若干措施〉的通知》（粤办发〔2023〕27号）均对划定禁止开垦陡坡地范围提出要求，为提升生态系统水土保持功能，严禁违法违规开垦。

- 2024年，水利部以《水利部办公厅关于印发水土保持重点区域划定技术指南的通知》（办水保〔2024〕2号）印发了《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》（以下简称指南），指南明确了禁止开垦陡坡地范围划定技术要求。依据《水利部关于加强新时代水土保持空间管控的意见》（水保〔2024〕4号）要求，县级水行政主管部门要会同相关部门，根据各省依法规定的禁止开垦坡度，结合第三次全国国土调查和最新全国水土流失动态监测成果，按照《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》，开展禁止开垦陡坡地范围划定工作。各省级水行政主管部门要加强组织协调和技术指导，督促指导辖区内各县级行政区在2025年底前全面完成禁止开垦陡坡地范围的划定和公告工作。

- 划定禁止开垦陡坡地范围是提升生态系统水土保持功能、严禁违法违规开垦、科学合理预防水土流失的基础性工作，是解决水土保持深层次矛盾和问题的迫切要求，在维护粮食安全、生态安全和河湖健康生命安全，维持生态系统平衡、建设生态农业、改善人居环境、发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益等方面具有重要意义，各县级行政区依法依规划定禁止开垦陡坡地范围势在必行。为各县级行政区依法依规划定禁止开垦陡坡地范围提供技术支撑，广东省水利厅组织编制了广东省禁止开垦陡坡地范围划定工作方案，主要内容包括工作背景、划分原则、划分方法、划定程序及划定成果要求、成果验收要求、成果公告及划定时间要求和划定成果及附件要求等。

# 二、划分原则

（一）政府主导，部门协作。县级行政区人民政府是禁止开垦陡坡地范围划定的责任主体，禁止开垦陡坡地范围划定工作由省水利厅负责技术指导，各地级以上市水利（水务）局统筹、县级水行政主管部门牵头具体负责，自然资源、林业、农业农村等部门密切配合，有序推进辖区内禁止开垦陡坡地范围划定工作。

（二）统筹协调，做好衔接。禁止开垦陡坡地范围划定工作结合国土空间规划、“三区三线”划定和生态保护红线管理，衔接《中华人民共和国土地管理法实施条例》中禁止开垦的范围要求、《自然资源部关于经济发展用地要素保障工作中严守底线的通知》（自然资发〔2023〕90号）中复垦耕地“三个禁止”要求等统筹协同推进禁止开垦陡坡地范围划定工作。

（三）应划尽划，应保尽保。以第三次全国国土调查成果中的林地、草地和裸土地图斑为底数，根据国土调查图斑的坡度综合划定，尊重土地利用现状，同地类集中连片区域可合并处理，做到应划尽划，应保尽保，划定集中连片图斑面积不小于5公顷。

（四）生态优先，保护为要。坚持人与自然和谐共生的发展理念，科学划定禁止开垦陡坡地范围，降低发展的环境资源代价，因地因时制宜，分区分类施策，努力处理好高质量发展和高水平保护的关系。

（五）科学划定，定量结合。遵循科学划定、落地准确、边界清晰、便于管理的要求，采取定量判别为主、定性判定为辅的方法进行划定。

# 三、时间安排

（一）2025年3月15日前，完成禁止开垦陡坡地范围划定相关资料收集整理，省水利厅发布开展止开垦陡坡地范围划定通知，并对陡坡禁垦区划定组织培训、下发参照划定范围数据，全面启动禁止开垦陡坡地范围划定工作。

（二）2025年6月30日前，县级水行政主管部门完成禁止开垦陡坡地范围划定野外调查和成果编制工作，完成征求县级发展改革、财政、自然资源、生态环境、农业农村、林业等部门意见，通过专家技术审查，并完成修改完善。

（三）2025年7月31日前，地级以上市水行政主管部门完成辖区内禁止开垦陡坡地范围划定成果审核，并将审核修改后成果汇总提交省水利厅。

（四）2025年8月31日前，省水利厅完成对提交的禁止开垦陡坡地范围划定成果复核工作，并将相关意见反馈给地级以上市水行政主管部门。

（五）2025年10月31日前，县级水行政主管部门修改完善禁止开垦陡坡地范围划定成果，并将划定成果提交县级人民政府，经县级人民政府核准认定后由县级人民政府发布公告，同时县级水行政主管部门将相关划定成果（报告、图件及数据）上报地级以上市水行政主管部门。

（六）2025年11月15日前，由地级以上市水行政主管部门收集辖区内各县（市、区）禁止开垦陡坡地范围划定公示成果，并将相关成果上报省水利厅。

（七）2025年11月30日前，省水利厅汇总全省划定成果，并提交水利部。

# 四、工作任务

省水利厅负责全省禁止开垦陡坡地范围划定技术指导，组织全省技术培训和划定过程中技术答疑；负责全省禁止开垦陡坡地范围划定初步解译工作并将成果下发；负责对全省上报的划定成果技术复核工作；负责收集全省禁止开垦陡坡地范围划定公示成果并报送水利部。

地级以上市水行政主管部门负责全市禁止开垦陡坡地范围划定成果审核和汇总，并将成果上报省水利厅；负责市辖区禁止开垦陡坡地范围划定野外调查、成果编制和审核，并将成果下发市辖区水行政主管部门；负责督促全市各县级行政区按时完划定成果公示。

市辖区以外的县级水行政主管部门负域内的禁止开垦陡坡地范围划定野外调查和成果编制，并将成果征求县级相关部门意见；征求意见后将成果报地级以上市水行政主管部门审核。经地级以上市审核、省级复核后由县级水行政主管部门将划定成果提交县级人民政府核准认定。

市辖区水行政主管部门负责征求市辖区相关部门意见，并将经省级复核后的划定成果提交市辖区人民政府核准认定。

县级人民政府负责认定并发布公告。

经划定无禁止开垦陡坡地范围的县级人民政府发布无禁止开垦陡坡地公告。

# 五、划定程序

- （一）技术培训

- 1. 省水利厅组织技术培训

- 各地开展禁止开垦陡坡地范围划定工作前，由省水利厅组织技术培训，从技术角度指导地级以上市水行政主管部门开展禁止开垦陡坡地范围划定工作。

- 2. 下发各县（市、区）参照划定区域

由省水利厅负责组织相关技术支撑单位，利用遥感影像、坡度数据、第三次全国土地调查数据等，初步划定各县（市、区）禁止开垦陡坡地参照区域图，并下发地级以上市水行政主管部门。

- （二）划定禁止开垦陡坡地范围

- 县级水行政主管部门根据《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》和本工作方案，在省级下发成果基础上进行野外调查和划定辖区内禁止开垦陡坡地范围成果编制。具体划定范围及面积可根据各地实际及外业调研情况在省级下发成果基础上调整。

- 市辖区禁止开垦陡坡地范围划定由地级以上市水行政主管部门统一负责市辖区禁止开垦陡坡地范围划定的野外调查和成果编制，并将成果下发市辖区水行政主管部门。

- （三）征求相关部门意见

- 县级水行政主管部门和市辖区水行政主管部门按程序将划定成果公示并征求同级发改、财政、自然资源、生态环境、农业农村、林业等部门意见，根据相关意见完善划定成果。

- （四）地级以上市水行政主管部门汇总划定成果并组织专家审核

- 各地级以上市水行政主管部门汇总全市划定禁止开垦陡坡地范围成果，组织专家对划定成果进行审核，并将审核意见反馈县级水行政主管部门。

- （五）开展技术复核

- 地级以上市水行政主管部门将全市审核修改后的划定成果，汇总上报省水利厅复核。省水利厅对地级以上市水行政主管部门上报的划定成果进行技术复核，组织技术支持单位对上报成果的资料完整型、数据合规性、划分方法、划定程序及划定结果合理性等进行技术复核，并将审核结果反馈给地级以上市水行政主管部门。

- （六）划定成果公告

县级水行政主管部门根据省水利厅反馈意见，对划定成果进行修改完善，并得到省水利厅确认后，将划定成果提交县级人民政府核准认定，由县级人民政府发布相关公告。县级水行政主管部门将公告划定成果上报地级以上市水行政主管部门。各地级以上市水行政主管部门将全市公告成果资料并上报省水利厅。

# 六、划分方法

- （一）基础资料搜集

- 禁止开垦陡坡地范围划定工作需要使用近期高清卫星遥感影像数据，并经校正处理后作为内外业工作底图，卫星影像数据处理应符合国家卫星影像图制作规程和指南划定工作的需求。处理好的卫星影像图在基础地理信息基础上叠加第三次全国国土调查成果、县（市、区）坡度分级、水土流失动态监测等矢量数据，开展划定工作，需要收集的资料如下。

- 1. 收集县级行政区划矢量边界、乡镇行政区划矢量边界、数字高程模型（DEM）、高分辨率遥感影像、第三次全国国土调查数据（林地、草地、裸土地图斑矢量边界，以及坡度分级数据）、生态保护红线矢量边界以及各市、县（市、区）规定禁止开垦陡坡地涉及的大中型水库周边汇水区域、饮用水水源一级保护区等特定区域矢量边界数据。

2. 数字高程数据（DEM）分辨率应不低于30米，高分辨率遥感影像空间分辨率应优于2.0米，有条件的地区可使用更高精度的数据；涉及的其他相关空间数据应满足禁止开垦陡坡地范围划定要求，原则上比例尺不低于1：1万。

3. 县级行政区最新水土流失动态监测成果；

4. 各种权属界线（所有权、使用权、经营权）；

5. 县级行政区自然资源、林业、农业农村等部门禁止开垦范围划分成果和规划；

6. 县级行政区与禁止开垦范围划分有关的自然地理环境因子（地理位置、土壤、气候、水文和自然灾害等）和社会经济情况等资料。

- （二）生产坡度分级数据

1. 禁止开垦陡坡地范围划定基本单元优先使用第三次全国国土调查成果坡度分级数据。第三次全国土地调查成果坡度分级数据不满足要求的情况下，可利用数字高程模型（DEM），计算生成坡度栅格数据。

2. 根据水土保持法和广东省水土保持条例有关禁止开垦坡度的规定，对坡度栅格数据进行分级处理，提取禁止开垦坡度栅格数据。

3. 对提取的禁止开垦坡度栅格数据进行栅格转矢量处理，生成禁止开垦坡度矢量数据，规定两种及以上类别禁止开垦坡度的县级行政区，坡度分级按照各类禁止开垦坡度分别确定。

- （三）初步划定禁止开垦陡坡地范围

1. 将禁止开垦坡度矢量数据与第三次全国土地调查数据中的林地、草地和裸土地图斑矢量数据叠加分析，提取林地、草地和裸土地图斑内禁止开垦的范围。

对于二十五度以上禁止开垦陡坡地范围，将坡度分级数据与第三次全国土地调查数据林地、草地和裸土地图斑叠加分析，确定图斑的坡度级。当图斑涉及两个坡度级时，将面积占比较大的坡度级作为该地类图斑的坡度级；当地类图斑面积较大（如从山顶到山底为一个图斑）、含有两个坡度级，且各坡度级地类面积相当时，可参照坡度分级界线，依据全国水土流失动态监测高分辨率卫星遥感影像上明显地物界线，将该地类图斑划分为两个不同坡度级的图斑。根据确定的图斑坡度级，将确定为大于25度禁止开垦坡度等级的图斑划定为禁止开垦陡坡地范围。

2. 二十五度以下禁止开垦陡坡地范围，主要为对大中型水库周边汇水区域、饮用水水源一级保护区、河湖管理范围、特殊基岩母质（风化花岗岩、紫色砂页岩、红砂岩、泥质页岩）等区域有特定禁止开垦要求的，综合考虑特点要求，明确以上区域内禁止开垦陡坡地的范围。

3. 根据以上提取步骤，本次禁止开垦陡坡地范围划定以土地利用图斑为最小基础单元，利用GIS软件，叠加坡度分级和土地利用相关参考数据图斑，提取禁止开垦陡坡地范围图斑，形成禁止开垦陡坡地范围地理信息数据库，将相邻小班进行合并处理，划定集中连片面积不低于5公顷。数据库以图斑为单元构建，结构属性表字段包括省、市、县（市、区）、乡（镇、街道）、坡度分级、小班编码、小班面积、地类名称、调查人员、调查日期和备注等基本信息。禁止开垦陡坡地范围小班属性数据库结构表详见表1。

禁止开垦陡坡地范围小班属性数据库（gdb格式）统一采用“CGCS2000 国家大地坐标系”，地理坐标格式与国土三调保持一致，高程基准采用“1985国家高程基准”，禁止开垦陡坡地范围小班属性数据库命名总体要求为县（市、区）简称中文拼音大写字母+图层名称缩写，例如：南雄市NXS_JKDPDFW。

表1  禁止开垦陡坡地范围小班属性数据库结构表

| 序号 | 字段名称 | 字段标识 | 类型 | 长度 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图斑编号 | TBBH | 字符串型 | 6 |  |
| 2 | 省 | SHENG | 字符串型 | 20 |  |
| 3 | 市 | SHI | 字符串型 | 30 |  |
| 4 | 县（市、区） | XIAN | 字符串型 | 30 |  |
| 5 | 乡（镇、街道） | XIANG | 字符串型 | 30 |  |
| 6 | 县行政区代码 | XQBM | 字符串型 | 10 |  |
| 7 | 坡度级别 | PDJB | 字符串型 | 30 |  |
| 8 | 土地利用类型 | DL | 字符串型 | 30 |  |
| 9 | 面积 | MJ | 双精度 | 保留2位小数位 | hm2 |
| 10 | 调查人员 | DC_RY | 数据型 | 保留2位小数位 |  |
| 11 | 调查日期 | DC_RQ | 字符串型 | 50 |  |
| 12 | 备注 | BZ | 字符串型 | 30 |  |

- （四）禁止开垦陡坡地范围外业调查与核实

内业划定结果采用重点或典型抽样调查方法进行验证，验证样本在空间上应均匀分布且应包含划定为禁止开垦陡坡地的所有地类，应满足《水土保持遥感监测技术规范》《水土流失动态监测技术指南》等的要求，外业调查抽取小斑比例宜为3%~5%，重点选取近山、村镇周边、道路两侧等人为活动集中区域，以及集中连片面积在5公顷以上的图斑，根据现场复核验证结果对初步划定的禁止开垦陡坡地范围进行调整，将相邻图斑进行合并处理，剔除面积小于5公顷的图斑，形成最终禁止开垦陡坡地范围矢量数据。

外业调查是确定禁止开垦陡坡地范围界线、面积、地类的重要环节，以禁止开垦陡坡地范围内业矢量数据和卫星影像数据为基础，制作外业调查核实图（纸质或电子），通过外业补充调查，主要完成以下工作：以小班为单位进行现场调查核实，调查核实的主要内容为小班坡度分级、四至界线、小班的基本信息，并填写调查核实表，调查核实表格式详见表2。

其步骤如下：

（1）利用现有资料结合现场核实，以小班为单位进行现场调查核实，调查核实禁止开垦陡坡地范围小斑属性。

（2）结合现场地物、地形特征划定禁止开垦陡坡地范围界线，并充分利用卫星定位系统逐片定位勾绘并形成矢量数据，且现场要做好拐点坐标的数据记录工作。

（3）外业调查核实时，应对内业禁止开垦陡坡地范围的属性数据进行校核和修正。

（4）外业调查中确定为禁止开垦陡坡地范围的界线，应充分征求各乡（镇、街）政府的意见，以确保划定结果能得以落实。

表2  禁止开垦陡坡地范围小班调查核实表

| 乡（镇、街道） |  | 村（居、社区）委会 |  |  | 涉及村小组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小班号 | 地类 | 面积（公顷） | 四至坐标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拐点 | 坐标 |  | 小地名 |  | 备注 |
|  |  |  |  | E | N |  |  |  |
|  |  |  | 东 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |
| 乡（镇、街道）意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村（居、社区）委会意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查核实意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人员：                                          调查日期：

# 七、划定成果要求

（一）划定成果包括划定报告、图件、表格和数据库。

（二）划定报告主要内容包括前言、基本概况、划定依据与技术路线、划定方法、划定成果，以及相关附件等。

（三）图件主要包括禁止开垦陡坡地范围图和分布示意图，其中范围图应为矢量文件，比例尺不小于1:5万，采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影（3度分带），1985国家高程基准。

（四）以乡镇为基本单元，编制禁止开垦陡坡地面积统计表，主要包括乡镇名称、禁止开垦陡坡地面积、国土面积等基本信息。详见附表1。

（五）数据库以图斑为单元构建，每个禁止开垦陡坡地范围图斑明确空间矢量边界，其数据属性应包括图斑编号、省、市、县、县行政区代码、坡度级别、土地利用类型、面积以及乡镇等，数据属性表结构见附表2。

# 八、成果公告要求

- 地级以上市及各县级水行政主管部门对禁止开垦陡坡地范围划分公告成果进行全面自检自查，以确保调查数据的准确性和完整性，检查内容主要包括：

- 1.矢量数据的准确性，不出现多部件、空洞、重漏现象等；

- 2.禁止开垦陡坡地范围小班的属性数据必须准确、完整且不存在逻辑错误。

- 3.自查后，建立县（市、区）级的禁止开垦陡坡地范围矢量数据和属性数据库，按技术标准制作禁止开垦陡坡地范围公示文本和图件。

禁止开垦陡坡地范围划定成果通过县级人民政府的核准审批后对禁止开垦陡坡地范围划定面积、分布区域、范围等进行公示。

# 九、划定成果及附件

- （一）划定成果

文本：

- 1.县（市、区）禁止开垦陡坡地范围划定报告

- （二）附件及附表

附件：

- 附件1 禁止开垦陡坡地范围划定技术报告编写提纲

- 附表：

附表1广东省 县（市、区）禁止开垦陡坡地面积统计表

附表2广东省 县（市、区）禁止开垦坡度分级统计表

附表3广东省 县（市、区）林地、草地、裸土地统计表

- 附表4广东省 县（市、区）禁止开垦陡坡地范围矢量数据属性表结构

附件1

县（市、区）禁止开垦陡坡地范围划定

报告编写提纲

前言

简述工作组织开展情况、工作量、人员培训、禁止开垦陡坡地范围划定过程、成果等情况

文本编写应简明扼要，具有针对性，时效性。

一、基本情况

包括自然地理与行政区划，社会经济情况，自然条件，土地利用及林地、草地、裸土地分布情况，坡度分级及禁止开垦坡度分布情况等。

二、划定依据及技术路线

包括指导思想、原则、依据、目的、任务、技术路线等。

三、禁止开垦陡坡地范围划定结果

阐述划定的方法、过程及成果，复核调整的方法、过程及划定成果，最终形成划定方案。

四、保障措施

包括组织保障、制度保障、资金保障、技术保障、质量保障和监督等。

五、存在问题和建议

六、附件

附表、附图和过程附件等。

附表1

广东省     县（市、区）禁止开垦陡坡地面积统计表

| 序号 | 乡镇名称 | 禁止开垦陡坡地面积（hm2） | 国土面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乡镇1 |  |  |  |
| 2 | 乡镇2 |  |  |  |
| 3 | 乡镇3 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

附表 2

广东省     县（市、区）禁止开垦坡度分级统计表

| 序号 | 乡镇名称 | 国土面积（hm2） | 坡度分级面积（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥禁止开垦坡度（25°）面积 | ＜禁止开垦坡度（25°）面积 |
| 1 | 乡镇1 |  |  |  |
| 2 | 乡镇2 |  |  |  |
| 3 | 乡镇3 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

附表3

广东省     县（市、区）林地、草地、裸土地统计表

| 市 | 县（市、区） | 国土面积 （公顷） | 林地（hm2） |  |  |  | 草地（hm2） |  |  |  | 裸土地（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 乔木林地 | 竹林地 | 灌木林地 | 其他林地 | 天然牧草地 | 沼泽草地 | 人工牧草地 | 其他草地 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4

广东省     县（市、区）禁止开垦陡坡地范围矢量数据属性表结构

| 序号 | 字段名称 | 字段标识 | 类型 | 长度 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图斑编号 | TBBH | 字符串型 | 6 |  |
| 2 | 省 | SHENG | 字符串型 | 30 |  |
| 3 | 市 | SHI | 字符串型 | 30 |  |
| 4 | 县 | XIAN | 字符串型 | 30 |  |
| 5 | 县级行政区划代码 | XJBM | 字符串型 | 10 |  |
| 6 | 坡度级别 | PDJB | 字符串型 | 30 |  |
| 7 | 土地利用类型 | DL | 字符串型 | 30 |  |
| 8 | 面积 | MJ | 数值型 | 保留2位小数 | hm2 |
| 9 | 乡镇 | XZ | 字符串型 | 30 |  |
| 10 | 备注 | BZ | 字符串型 | 50 |  |

注：1.图斑编号：按照行政区划代码+0001、0002、0003......顺序编号；

- 坡度级别：按照“禁止开垦坡度1（≥25°）”、“禁止开垦坡度2（20°-25°）”......填写；

3.土地利用类型：填写林地、草地；

- 4.面积：为该图斑的平均投影面积，单位hm2，保留2位小数位；

5.乡镇：为图斑所属乡镇全称，根据实际情况填写；

6.备注：填写其他需要说明的内容。